Veeti Koskinen, Samu Mäkinen

Tredu  Hepolamminkatu 10

Edistymis raportti

Versiohistoria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PÄIVÄMÄÄRÄ | MUUTOSPERUSTE | TEKIJÄ |
| 1.0 | 9.6.2020 | Dokumentti valmis | Veeti Koskinen |

Jakelu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEKIJÄ | TULOSTETTU | JAKELU |
| Veeti Koskinen | 9.6.2020 | Samu Mäkinen  Leena Järvenkylä |

Sisällys

[1. Aikataulutilanne 3](#_Toc42585160)

[2. Käytetyt resurssit 3](#_Toc42585161)

[2.1. Kumulatiivinen ajankäyttö 3](#_Toc42585162)

[2.2. Ajan käyttö osatehtäviin 3](#_Toc42585163)

[2.3. Kumulatiiviset kustannukset 3](#_Toc42585164)

[3. Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet 3](#_Toc42585165)

[4. Arvio projektin kestosta 3](#_Toc42585166)

[5. Ehdotus jatko toimenpiteeksi 3](#_Toc42585167)

# Aikataulutilanne

Projekti on aikataulussa. Tehtävistä ovat valmiina projekti suunnitelma, projektiesitys, ja Pelin käsikirjoitus.

# Käytetyt resurssit

## Kumulatiivinen ajankäyttö

Raportointi kaudelle suunniteltu/toteutettu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työmäärä | Tunteja suunniteltu | Tunteja toteutettu |
| Veeti Koskinen | 15 Tuntia | 15 Tuntia |
| Samu Mäkinen | 15 Tuntia | 15 tuntia |
| Yhteensä | 15 Tuntia | 15 Tuntia |

Projektin alusta suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työmäärä | Tunteja suunniteltu | Tunteja toteutettu |
| Veeti Koskinen | 80 Tuntia | 15 Tuntia |
| Samu Mäkinen | 80 Tuntia | 15 tuntia |
| Yhteensä | 80 Tuntia | 15 Tuntia |

## Ajan käyttö osatehtäviin

Raportointi kaudelle suunniteltu/ toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Osatehtävä | Tunteja suunniteltu | Tunteja toteutettu |
| Projektiesitys | 2 Tuntia | 2 Tuntia |
| GitHubin käyttöönotto | 1 Tunti | 1 Tunti |
| Projekti suunnitelma | 8 Tuntia | 8 Tuntia |
| Pelin käsikirjoitus | 4 Tuntia | 4 Tuntia |
| Yhteensä | 15 Tuntia | 15 Tuntia |

## Kumulatiiviset kustannukset

Raportointi kaudelle suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työkustannus | Kustannus suunnittelu | Kustannus toteutunut |
| Veeti Koskinen | 0€ | 0€ |
| Samu Mäkinen | 0€ | 0€ |
| Yhteensä | 0€ | 0€ |

# Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet

Projektisuunnitelman, ja pelin käsikirjoituksen tekemiseen meni hieman enemmän aikaa mitä ollaan suunniteltu, mutta ne saatiin ajassa valmiiksi.

# Arvio projektin kestosta

Projekti valmistuu alkuperäisen suunnitelman mukaan.

# Ehdotus jatko toimenpiteeksi

Projektia jatketaan alkuperäisen suunnitelman mukaan.